## Bắt đầu dự án 18/11/2025, Ngày kết thúc 27/01/2026

| Công việc | Người phụ trách | Bắt đầu (Dự kiến) | Kết thúc (Dự kiến) | Thời gian | Giai đoạn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phân tích yêu cầu (Khảo sát, viết SRS) | Khanh | 02/12/2025 | 10/12/2025 | 8 Ngày | Khởi đầu |
| Thiết kế hệ thống: - Thiết kế Database (ERD) - Quyết định và thiết kế kiến trúc (Đề xuất: mô hình MVC (View – Model - Controler)) - Xác định rõ ràng API Input/Output, yêu cầu chi tiết - Yêu cầu tiên quyết là làm tài liệu rõ ràng để ae dev bắt đầu code. | Ngôn | 11/12/2025 | 19/12/2025 | 8 Ngày | Sẽ bắt đầu sau khi có tài liệu SRS |
| Mẫu giao diện: - Dựa trên use case, luồn nghiệp vụ có sẵn phát triển giao diện bằng Figma - Mục tiêu để đội Fontend bắt đầu làm dựa trên mẫu giao diện | Kiệt, Khoa | 20/12/2025 | 28/12/2025 | 8 Ngày | Sau xong các tài liệu cần thiết thì sẽ vẽ mẫu giao diện |
| Fontend: - Dựa trên mẫu giao diện đã thiết kế, thiết kế giao diện - Viết đầy đủ html, javascript, css - Yêu cầu: gọi API, xử lý, tải dữ liệu lên website | VHuy, Nghĩa | 29/01/2026 | 15/01/2026 | 18 Ngày | Sau khi có mẫu giao diện thì bắt đầu code giao diện |
| Backend: - Viết API đầy đủ, và đầy CRUD - Tạo và valid JWT đầy đủ cho các API yêu cầu - Unit test để đảm bảo về bảo mật và không lỗi | Hộp, GHuy | 20/12/2025 | 15/01/2026 | 26 Ngày | Sau khi có tài liệu thiết kế hệ thống thì bắt đầu code |
| Testing: - Dựa trên các Use Case trong đặc tả, đảm bảo phần mềm có đầy đủ các chức năng và báo cáo lại các lỗi, và các phần khó sử dụng của phần mềm. - Viết báo cáo lại chi tiết và trong quá trình nếu có lỗi nghiêm trọng về bảo mật hoặc giao diện thì lập tức viết báo cáo gửi cho nhóm trưởng để điều phối khắc phục | Khải, Phát | 16/01/2026 | 23/01/2026 | 7 Ngày | Sau khi code đã xong thì bắt đầu kiểm thử |